# CENTRO FP SUPERIOR
CAMPUS CÁMARA COMERCIO SEVILLA

# CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN
DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

# TRABAJO:

# “BY ME TOO!”

# “¡CÓMPRAME!”

# ALUMNOS:

# SIARHEI LUKASHOU

# PABLO AZOGUE

# ELIAS PEREZ
ROBERTO HEREDIA

# DOCENTE:

# WILLMAN ACOSTA LUGO

# ASIGNATURA:

# PROYECTO INTERMODULAR

# DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD

Los integrantes del equipo, estudiantes del Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma del Centro FP Superior de la Cámara de Comercio de Sevilla, en relación con el Trabajo Proyecto Intermodular titulado «Pasado, presente y futuro», presentado para su defensa y evaluación durante el curso académico 2026/2027,

DECLARAMOS

que el presente trabajo es original y ha sido elaborado por los integrantes del equipo como parte de las actividades académicas correspondientes al citado ciclo formativo.

Asimismo, declaramos que todas las fuentes de información, referencias bibliográficas, recursos y materiales de terceros utilizados para la elaboración del presente trabajo han sido debidamente identificados y citados conforme a las normas académicas correspondientes, respetando en todo momento los principios de autoría, propiedad intelectual y honestidad académica.

Por tanto, asumimos la responsabilidad sobre la originalidad y autoría del contenido presentado, así como sobre la correcta identificación y citación de las fuentes empleadas.

Y para que así conste, firmamos la presente declaración a los efectos oportunos.

Sevilla, ____ de ______________ de 2027.

Firmas de los integrantes del equipo:

Nombre y apellidos: ______________________________

Firma: _________________________________________

Nombre y apellidos: ______________________________

Firma: _________________________________________

Nombre y apellidos: ______________________________

Firma: _________________________________________

Nombre y apellidos: ______________________________

Firma: _________________________________________

# RESUMEN EJECUTIVO

La esencia de este proyecto consiste en desarrollar una aplicación multiplataforma destinada a simplificar la gestión y el reparto de los gastos relacionados con las compras conjuntas entre personas que conviven en una misma casa o piso, que se reúnen para un evento, por ejemplo:

- entre compañeros de piso

- personas que comparten el pago del alquiler

- un grupo de personas que se reúnen para celebrar el cumpleaños de un amigo.

El problema que pretende resolver este proyecto está relacionado con la dificultad de llevar un control preciso de los gastos realizados por los distintos miembros del grupo. En una misma compra, pueden adquirirse productos destinados a todos los compañeros del piso, así como productos destinados a una persona concreta. Esto puede dar lugar a confusiones y a la necesidad de calcular manualmente la cantidad que debe pagar cada participante. Además, pueden surgir ciertas molestias cuando una persona tiene que dirigirse directamente a otra para pedirle que le devuelva la cantidad correspondiente.

Nuestro equipo propone resolver este problema con la aplicación que os presentamos. Aplicación  permitirá registrar las compras realizadas, identificar los artículos adquiridos y determinar a qué miembros del grupo corresponde cada gasto. A partir de esta información, el sistema podrá calcular automáticamente la cantidad que debe pagar cada miembro, mostrando de forma clara quién le debe dinero a quién y por qué. De este modo, el objetivo del proyecto es crear un sistema que simplifique la gestión de los gastos compartidos y permita reducir la necesidad de realizar cálculos manuales y de tener que pedir personalmente que te devuelvan 2 euros por una «Coca-Cola» que se compró hace un mes.

En la fase inicial del proyecto se llevó a cabo un estudio sobre las necesidades de los usuarios potenciales y las características que debía tener la aplicación. Para ello, se utilizó una metodología de investigación mediante encuesta, basada en la elaboración y distribución de cuestionarios, así como en el análisis posterior de las respuestas obtenidas. Los resultados de este estudio se utilizarán como base para definir las funcionalidades de la aplicación y establecer las características principales del sistema.

Para la organización del proyecto se combinarán distintos enfoques de trabajo. Se prevé utilizar el modelo en cascada (Waterfall) como metodología de desarrollo, mientras que para el seguimiento y el control de las actividades del equipo se aplicará la metodología «Scrum». El proyecto lo desarrollará un equipo formado por cuatro miembros, entre los que se repartirán las tareas y responsabilidades necesarias para llevar a cabo las distintas fases del desarrollo.

# PALABRAS CLAVE

# ÍNDICE GENERAL

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD	2

RESUMEN EJECUTIVO	4

PALABRAS CLAVE	6

ÍNDICE DE FIGURAS	8

ÍNDICE DE TABLAS	9

LISTADO DE ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	10

1. INTRODUCCIÓN	11

1.1. Contexto del proyecto	11

1.2. Problema o necesidad detectada	11

1.3. Propuesta de solución	11

1.4. Objetivos del proyecto	11

1.4.1. Objetivo general	11

1.4.2. Objetivos específicos	11

1.5. Alcance del proyecto	11

1.6. Limitaciones y exclusiones	11

1.7. Estructura de la memoria	11

# ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Organigrama de la empresa tipo.	13

# ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Soluciones existentes en el mercado y sus limitaciones	12

Tabla 2. Tabla de roles en SCRUM	13

Tabla 3. Objetivos específicos: fase de planificación.	19

Tabla 4. Objetivos específicos: fase de desarrollo.	20

Tabla 5. Objetivos específicos: fase de pruebas.	21

Tabla 6. Objetivos específicos: fase de distribución.	22

Tabla 7. KPI de producto.	22

Tabla 8. KPI de proyecto.	23

Tabla 9. KPI de distribución (prueba piloto).	23

Tabla 10. Objetivos y funciones	24

Tabla 11. Limitaciones	24

Tabla 12. Estructura de memoria	26

Tabla 13. Planificacion de Sprints	28

Tabla 14. Valoración económica de la Mano de Obra en "By Me Too!":	30

Tabla 15. Capital total requerido	31

Tabla 16. Riesgos Técnicos	32

# LISTADO DE ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1. Contexto del proyecto

### 1.1.1. Nivel Español: convivencia y recursos

Las Personas somos seres sociales por naturaleza viven en familia, entré amigos, una relación o en un apartamento.Si bien en las familias suele ser los padres quien pagan la mayoría de cosas , al vivir con por ejemplo compañeros de piso, significa buscar un equilibrio que sea bueno para todos y cuando se trata de ir al supermercado o pagar las facturas esto puede resultar en muchos problemas.

### 1.1.2. Nivel social: el auge de los pisos compartidos en España

Vivir fuera del núcleo familiar es una necesidad económica estructural:

- Emancipación tardía: Supera los 30,2 años y solo el 14,5 % está emancipado (Consejo de la Juventud, 2025). Un 48 % de 25 a 34 años vive con sus padres (frente al 30 % en la UE).

- Precio y oferta: El precio medio de una habitación es de 425 €/mes (+19 % en oferta en 2025, idealista).

- Perfil: El 44 % tiene de 18 a 24 años y el 31,1 % supera los 35 (se comparte por obligación ante alquileres altos y precariedad).

### 1.1.3. Nivel doméstico: la compra como gasto frecuente

La compra es el gasto más recurrente y mezclado del hogar. Según nuestra encuesta (N = 75, docs/AnálisisDeMercado.md):

- Frecuencia: El 66,7 % compra semanalmente y el 90 % cada 2–7 días (97 % de forma presencial).

- Listas y despistes: El 71 % hace lista (48,5 % en libreta compartida, 24,2 % en chat), pero el 82,7 % olvida productos por no llevarla completa. El 21,3 % no usa ninguna herramienta.

- Preferencias: Mercadona encabeza con un 92 %. El 80 % tiene entre 19 y 40 años (70 % estudiantes o recién titulados).

### 1.1.4. Nivel tecnológico y sectorial: el nicho de mercado

Aunque el smartphone organiza la vida diaria, la gestión doméstica sigue haciéndose en libretas, chats o de cabeza. En este escenario, By Me Too! se posiciona en la intersección entre listas de la compra y finanzas personales, resolviendo los huecos del mercado:

| Tipo de empresa | Ejemplos | Qué ofrecen | Qué no resuelve para nuestro público |
| --- | --- | --- | --- |
| Reparto de gastos | Splitwise, Tricount | App de gastos y deudas | Reparten por gasto total; el desglose por producto es de pago o manual. No gestionan listas. |
| Listas de compra | Bring! , Listonic | Listas compartidas en tiempo real (Bring! >21M de usuarios) | No reparten gastos entre los miembros. |
| Grandes tecnológicas | Google Keep, Apple, WhatsApp | Notas, listas y chat genéricos | Herramientas genéricas (el 24,2 % usa chats). |
| Distribución minorista | Mercadona, Dia | Compra online, cupones y fidelización | Enfocadas en su tienda y un solo comprador; sin grupo ni reparto. |

#### Tabla 1. Soluciones existentes en el mercado y sus limitaciones

Nuestra solución: Ninguna herramienta une lista compartida + reparto por producto adaptada a un grupo de iguales. El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil para administrar compras compartidas entre compañeros de piso, estructurada en dos bloques:

- Administración integral de perfiles y grupos de convivencia .

- Registro detallado de tiques y liquidación automática de cuentas entre los miembros.

### 1.1.5. La empresa tipo del proyecto: estructura y funciones

By Me Too! adopta la estructura de una startup de software con metodología Scrum (roles rotativos entre el equipo):

|  | Scrum Master |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▼ |  |  |  |  |
| Diseño UX/UI Figma, Base44 | Front-end Interfaz app | Back-end Firebase | QA Smoke tests | Marketing y comunidad Redes sociales |
| Administración, fiscalidad y laboral: gestoría externa |  |  |  |  |

##### Figura 1. Organigrama de la empresa tipo.

| rol | Funciones principales | Evidencia en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Facilitar ceremonias y eliminar bloqueos | 8 sprints planificados en el Project |
| Diseño UX/UI | Investigación de usuario y prototipado | Wireframe, Figma y Base44 |
| Desarrollo front-end | Construcción de la interfaz | LoginWindow y MainWindow |
| Desarrollo back-end | Lógica de reparto y persistencia de datos | Esqueleto MVC, capa de datos en Firebase |
| QA | Pruebas y control de calidad | Documento de smoke test |
| Marketing y comunidad | Difusión en redes sociales | Estrategia de lanzamiento |
| Administración (externa) | Obligaciones fiscales y laborales | Gestoría externa |

#### Tabla 2. Tabla de roles en SCRUM

## 1.2 Problema o necesidad detectada

### 1.2.1 Contextualización del problema

En la actualidad vivimos en una sociedad en la que las personas realizan continuamente actividades que requieren organización, comunicación y colaboración con otras personas. Estas necesidades están presentes en diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana, desde la organización familiar hasta la convivencia con otras personas o la planificación de actividades y eventos.

Una de estas actividades es la realización de compras, una tarea habitual que, aunque puede parecer sencilla cuando la realiza una única persona, puede adquirir una mayor complejidad cuando intervienen varias personas.

Las necesidades de cada individuo pueden ser diferentes y, en determinadas situaciones, varias personas necesitan ponerse de acuerdo para decidir qué productos comprar, quién los necesita y cómo se van a repartir los gastos.

Esta situación es especialmente frecuente en familias, viviendas compartidas o grupos de personas que organizan actividades conjuntamente.

### 1.2.2 De la necesidad general al problema concreto

Cuando varias personas participan en una misma compra, aparece la necesidad de compartir y organizar la información relacionada con ella.

Tradicionalmente, esta comunicación puede realizarse mediante conversaciones presenciales, notas, listas de papel o aplicaciones de mensajería. Sin embargo, estos medios no están específicamente diseñados para gestionar una compra compartida.

Por ejemplo, en una conversación de mensajería pueden enviarse diferentes mensajes indicando productos que hay que comprar, pero posteriormente puede resultar difícil determinar cuáles se han añadido, cuáles se han eliminado o cuáles siguen pendientes.

A partir de esta situación surge una primera necesidad concreta:

Disponer de una herramienta que permita gestionar una cesta de compra de forma compartida y organizada.

Sin embargo, al analizar con mayor profundidad este tipo de situaciones, se observa que el problema no termina cuando se consigue determinar qué productos hay que comprar.

Cuando varias personas participan en una compra, también puede ser necesario determinar cuánto debe pagar cada una de ellas.

### 1.2.3. La necesidad de gestionar los gastos

El reparto de los gastos puede ser sencillo cuando todos los participantes consumen exactamente los mismos productos. Sin embargo, esta situación no siempre se produce.

Por ejemplo, en un piso compartido pueden existir productos de uso común, como alimentos o productos de limpieza, pero también productos que únicamente consume uno de los compañeros.

De la misma forma, en un cumpleaños, una barbacoa o una fiesta pueden existir productos que sean consumidos únicamente por determinados participantes.

Por este motivo, dividir simplemente el importe total de la compra entre todas las personas no siempre representa un reparto justo.

Surge así una segunda necesidad:

Disponer de un sistema que permita distribuir los gastos de una compra entre los usuarios que participan en ella, pudiendo determinar qué personas deben asumir el coste de cada producto.

### 1.2.4. Usuarios afectados

Las necesidades detectadas pueden aparecer en diferentes grupos de personas.

### Familias

En una familia, una persona puede ser la encargada de acudir al supermercado mientras otros miembros de la familia indican los productos que necesitan.

En esta situación sería útil disponer de una cesta compartida en la que cada miembro pueda añadir sus productos y consultar la información actualizada.

### Compañeros de piso

En una vivienda compartida pueden existir tanto productos comunes como productos individuales.

Además de conocer qué productos deben comprarse, los usuarios pueden necesitar determinar qué personas deben pagar cada producto.

### Grupos que organizan eventos

En cumpleaños, barbacoas, fiestas u otros eventos, varias personas pueden colaborar en la compra.

En estos casos resulta necesario organizar los productos y posteriormente repartir los gastos entre las personas participantes.

### 1.2.5. Situación actual

Actualmente, estas situaciones pueden gestionarse mediante diferentes medios, como conversaciones de mensajería, notas o listas de compra.

Aunque estos métodos permiten compartir información, pueden generar determinados problemas cuando aumenta el número de participantes o de productos.

Entre ellos podemos encontrar:

- Productos olvidados.

- Productos duplicados.

- Información desactualizada.

- Dificultad para saber quién ha añadido cada producto.

- Problemas para determinar qué productos son comunes y cuáles son individuales.

- Dificultad para calcular cuánto debe pagar cada persona.

- Necesidad de utilizar diferentes medios para gestionar los productos y los gastos.

Por tanto, se identifica la oportunidad de centralizar la gestión de la compra y el reparto de sus gastos en una única herramienta.

### 1.2.6. Necesidad detectada

Después de analizar la situación desde una perspectiva general hasta llegar al problema concreto, se identifican dos necesidades principales:

a. Gestionar una compra de forma colaborativa.

Los usuarios necesitan poder crear una cesta, añadir productos, eliminarlos y consultar la información actualizada de la compra.

b. Gestionar el reparto de los gastos.

Los usuarios necesitan poder determinar cómo se distribuye el coste de la compra y, cuando sea necesario, repartir productos concretos únicamente entre las personas que los van a consumir.

Estas necesidades dan lugar a la propuesta de desarrollar una aplicación específica para este propósito.

## 1.3. Propuesta de solución

Para dar respuesta a las necesidades detectadas se propone desarrollar una aplicación denominada:

## By Me Too!

La aplicación tendrá como finalidad facilitar la organización de compras compartidas, permitiendo centralizar en una única cesta tanto los productos que deben comprarse como la distribución de sus gastos.

De esta forma, la aplicación permitirá:

- Crear diferentes cestas.

- Eliminar cestas.

- Añadir productos.

- Modificar productos.

- Eliminar productos.

- Compartir una cesta entre diferentes usuarios.

- Mantener la información actualizada.

- Dividir el coste total de la compra.

- Asignar productos a determinados usuarios.

- Dividir el coste de cada producto entre las personas que lo consumen.

Así, una necesidad cotidiana y general de organización y colaboración entre personas se concreta en una solución tecnológica destinada a un problema específico: la gestión colaborativa de compras y el reparto de sus gastos.

### 1.3.1. Metodología utilizada para el estudio del problema

Para llegar a la identificación del problema se ha seguido un proceso de análisis que parte de situaciones generales de la vida cotidiana y se va concretando hasta determinar una necesidad que pueda ser resuelta mediante una aplicación.

En primer lugar, se realizó una observación de situaciones cotidianas en las que varias personas participan en la organización de una compra.

Posteriormente, se analizaron diferentes perfiles de usuarios, principalmente familias, compañeros de piso y grupos que organizan eventos, con el objetivo de identificar las dificultades que pueden aparecer en cada situación.

A continuación, se realizó una recogida de información mediante encuestas a usuarios potenciales, con el objetivo de comprobar si las necesidades detectadas durante la observación también estaban presentes en otras personas.

A partir de la información obtenida se realizó un análisis de necesidades, identificando dos problemas principales: la gestión colaborativa de los productos y el reparto de los gastos.

Finalmente, se transformaron estas necesidades en requisitos y funcionalidades concretas, dando lugar a la propuesta de desarrollo de By Me Too!.

### Técnicas utilizadas

- Observación: análisis de situaciones cotidianas relacionadas con las compras compartidas.

- Encuesta: recogida de opiniones y necesidades de usuarios potenciales.

- Análisis de necesidades: identificación de los problemas comunes entre los diferentes usuarios.

- Definición de requisitos: transformación de las necesidades detectadas en funcionalidades concretas para la aplicación.

## 1.4. Objetivos del proyecto

### 1.4.1. Objetivo general

Desarrollar, entre el 21/09/2026 y el 22/02/2027, una aplicación multiplataforma que permita a los grupos de convivencia gestionar una lista de la compra compartida y repartir de forma automática, clara y justa el coste de cada producto entre las personas que lo consumen, eliminando los cálculos manuales y facilitando la liquidación de los saldos al final de cada periodo.

### 1.4.2. Objetivos específicos

Los objetivos específicos desglosan el objetivo general en logros concretos, observables y medibles, ordenados por fases. Cada uno se redacta como una acción, indica para qué se hace y cómo se consigue, y lleva un indicador que permite comprobar si se ha cumplido.

Fase 1. Planificación (Sprints 1–2). En esta fase se tienen en cuenta la validación con usuarios reales, la delimitación del MVP, los plazos del centro y los recursos del equipo.

| ID | Acción | Para qué | Cómo | Indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OE-P1 | Validar la necesidad del producto | Orientar el MVP a lo que el usuario demanda | Encuesta en Google Forms al público objetivo | ≥ 50 respuestas. Conseguido: 75 |
| OE-P2 | Priorizar el problema principal y definir el MVP | Concentrar el esfuerzo en el valor diferencial | Matriz de priorización con datos de la encuesta y de la competencia | Problema y MVP documentados. Conseguido (1.2.6) |
| OE-P3 | Elaborar el Product Backlog | Disponer de un plan de trabajo trazable | Issues en GitHub Projects con etiquetas PD- y DI-, responsable y estimación | 100 % de las tareas con responsable y estimación |
| OE-P4 | Planificar los 8 sprints con fechas y entregables | Cumplir los hitos de evaluación | Calendario de sprints en el tablero | Calendario publicado. Conseguido (1.7) |
| OE-P5 | Analizar la viabilidad técnica, económica y legal | Confirmar que el proyecto es realizable y sostenible | Estudio de factibilidad: arquitectura, riesgos, presupuesto, normativa | Capítulo 2 entregado en el Sprint 2 |

#### Tabla 3. Objetivos específicos: fase de planificación.

Fase 2. Desarrollo (Sprints 3–6). En esta fase se tienen en cuenta la facilidad de uso en el supermercado, la concurrencia entre varios usuarios, la precisión del cálculo y la protección de los datos.

| ID | Acción | Para qué | Cómo | Indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OE-D1 | Diseñar los prototipos de todas las pantallas | Validar la experiencia antes de programar | Wireframe, Figma y Base44 | Flujo completo prototipado. Conseguido |
| OE-D2 | Implementar el registro, el inicio de sesión y la gestión de grupos | Identificar a los miembros de cada grupo | Autenticación y modelo de usuario y grupo | Un usuario crea un grupo e invita a otro |
| OE-D3 | Implementar la lista compartida en tiempo real | Eliminar la lista dispersa y los olvidos | Sincronización con la base de datos en la nube | Los cambios se ven en otro dispositivo en ≤ 2 s |
| OE-D4 | Implementar el registro de compras | Registrar el comprador, el precio y los participantes | Formulario de compra vinculado a la lista | Compra de 5 productos registrada en ≤ 60 s |
| OE-D5 | Programar el algoritmo de reparto común, personal y parcial | Repartir el coste de forma justa | Lógica de negocio en la capa de modelo con control de céntimos y redondeos | 0 errores en los casos de prueba |
| OE-D6 | Implementar el balance y la liquidación por periodos | Saldar las cuentas sin deudas olvidadas | Cálculo de saldos semanal, quincenal, mensual o personalizado | Saldo correcto de cada miembro al cerrar el periodo |
| OE-D7 | Proteger los datos personales | Cumplir el RGPD y la LOPDGDD [8], [9] | Minimización de datos, reglas de acceso por grupo, política de privacidad | Reglas de acceso definidas y política redactada |
| OE-D8 | Mantener un código limpio y versionado | Facilitar el trabajo en equipo y el mantenimiento | Ramas por miembro, revisión mediante Pull Request, patrón MVC | 100 % de las integraciones en main mediante PR |

#### Tabla 4. Objetivos específicos: fase de desarrollo.

Fase 3. Pruebas (de forma continua, con foco en los Sprints 6–7). En esta fase se tienen en cuenta la estabilidad de cada build, los casos límite del reparto y la opinión de usuarios reales.

| ID | Acción | Para qué | Cómo | Indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OE-T1 | Ejecutar un smoke test en cada build | Detectar fallos críticos antes de seguir probando | Checklist del documento de smoke test | 100 % de los puntos críticos superados |
| OE-T2 | Automatizar las pruebas unitarias del reparto | Garantizar cálculos correctos | JUnit con casos límite: un participante, céntimos indivisibles, productos sin precio | Cobertura ≥ 80 % del módulo de reparto |
| OE-T3 | Realizar pruebas de integración y de extremo a extremo | Validar el flujo completo | Lista, compra, reparto y balance con 4 usuarios | Flujo completo sin errores |
| OE-T4 | Evaluar la usabilidad | Comprobar que la aplicación es fácil de usar | Prueba con usuarios del público objetivo y cuestionario SUS | Puntuación SUS ≥ 70 |
| OE-T5 | Controlar la regresión | Evitar que una corrección rompa otra función | Registro de incidencias en la columna «To Fix» del tablero | 0 bugs críticos abiertos en la entrega |

#### Tabla 5. Objetivos específicos: fase de pruebas.

Fase 4. Distribución (Sprints 7–8). En esta fase se tienen en cuenta los requisitos de las tiendas, la documentación para el usuario y la captación de los primeros usuarios.

| ID | Acción | Para qué | Cómo | Indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OE-X1 | Desplegar una versión estable para un grupo piloto | Validar el producto en uso real | Build firmada y entorno de producción separado del de pruebas | Versión 1.0 instalada por el grupo piloto |
| OE-X2 | Preparar la publicación en Google Play y App Store | Llegar a los dos sistemas que usa el público | Cuentas de desarrollador, ficha de la tienda y política de privacidad | Ficha y build listas para revisión |
| OE-X3 | Redactar los manuales de instalación, técnico y de usuario | Permitir que otra persona instale y use el sistema | Manuales con capturas de la versión final | Capítulo 9 entregado |
| OE-X4 | Lanzar una campaña inicial | Captar a los primeros usuarios | Redes sociales y boca a boca en entornos universitarios | KPI de distribución medidos |
| OE-X5 | Recoger el feedback y definir las líneas futuras | Planificar la evolución del producto | Encuesta al piloto y backlog de la versión 2 | Backlog de la versión 2 priorizado |

#### Tabla 6. Objetivos específicos: fase de distribución.

1.4.3. Indicadores clave de rendimiento (KPI)

Los valores objetivo son las metas que se fija el equipo y se revisarán en cada Sprint Review.

| KPI | Definición | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Precisión del reparto | Repartos cuya suma coincide al céntimo con el total del ticket | 100 % |
| Tiempo de registro | Tiempo medio en registrar una compra de 5 productos con su reparto | ≤ 60 s |
| Activación | Usuarios que, en su primera semana, se unen a un grupo y registran una compra | ≥ 60 % |
| Retención a 30 días | Grupos piloto que siguen registrando compras al cabo de 30 días | ≥ 40 % |
| Periodos liquidados | Periodos cerrados con todos los saldos a cero | ≥ 70 % |

#### Tabla 7. KPI de producto.

| KPI | Definición | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento del sprint | Tareas en Done respecto a las comprometidas | ≥ 80 % (Sprint 1: 17 de 20, el 85 %) |
| Entregas en plazo | Sprint Reviews entregadas en la fecha prevista | 100 % |
| Calidad de la build | Smoke tests superados respecto a los ejecutados | 100 % |
| Bugs críticos | Bugs críticos abiertos en cada entrega | 0 |
| Trazabilidad | Commits y PR vinculados a un issue | ≥ 90 % |

#### Tabla 8. KPI de proyecto.

| KPI | Definición | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Usuarios piloto | Usuarios activos durante la prueba piloto | ≥ 10 |
| Grupos activos | Grupos con al menos una compra semanal | ≥ 2 |
| Valoración | Nota media del feedback (escala de 1 a 5) | ≥ 4.5 |
| Conversión de la encuesta | Encuestados interesados que instalan la aplicación | ≥ 30 % |

#### Tabla 9. KPI de distribución (prueba piloto).

## 1.5. Alcance del proyecto

El proyecto aspira a convertirse en una herramienta de uso diario, siendo el objetivo llegar a:

- Usuarios: grupos de 2 a 10 personas aproximadamente, de 18 a 50 años; foco en compañeros de piso de 19 a 35 años.

- Plataformas: Android e iOS + Versión ejecutable de escritorio.

- Ámbito geográfico inicial: España, con euros como moneda e idioma español.

| Objetivos | Funciones |
| --- | --- |
| Perfiles personales con la información relevante | Registro, login y perfil |
| Gestión de varios grupos por usuario | Crear, unirse, invitar, gestionar miembros |
| Lista / cesta compartida en tiempo real | Añadir, quitar y modificar productos; varias cestas |
| Registro de compras | Comprador, importe, concepto y participantes |
| Reparto común / personal / parcial | Algoritmo de reparto por producto |
| Balances y liquidación por periodos | Resumen semanal, quincenal, mensual o personalizado |

#### Tabla 10. Objetivos y funciones

## 1.6. Limitaciones y exclusiones

| Limitación | Descripción | Medida para mitigarla |
| --- | --- | --- |
| Tiempo | Desarrollo acotado del 21/09/2026 al 22/02/2027, compartido con otros módulos | Trabajar siguiendo la metodología SCRUM con Sprints de unas dos semanas |
| Aprendizaje simultáneo | Conocimientos y tecnologías nuevas aprendidas a la vez o a destiempo de la implementación | Afirmar y practicar los conceptos aprendidos tanto en clase como por nuestra propia cuenta de manera previa antes de aplicarlos |
| Falta de experiencia | Primer proyecto de esta escala para el equipo | Retrospectivas, revisión por PR y roles rotativos |
| Equipo reducido | Cuatro personas cubren todos los roles | Reparto claro de responsabilidades en el Project |
| Recursos económicos | Sin financiación: solo herramientas gratuitas | Aprovechar planes gratuitos; Usar los recursos ofrecidos |

#### Tabla 11. Limitaciones

### 1.6.1. Exclusiones (fuera del alcance de la versión 1.0)

- Pagos dentro de la aplicación: descartados (PD-1.6). La app calcula y muestra los saldos; el pago se hace por fuera (efectivo, Bizum, transferencia). Evita además la regulación financiera de servicios de pago.

- Escaneo OCR de tickets: Integración en versión futura.

- Integración con catálogos o precios de supermercados: Integración en versión futura.

- Multimoneda e internacionalización: solo euros y español en la versión 1.0.

- Multiplataformas: prioridad para aplicaciones de móvil.

### 1.6.2 Ayudas futuras

Para la implementación de algunas de las exclusiones nombradas y a avanzar más en un futuro desarrollo existen vías para proyectos como este como:

Incubadoras de proyectos

- La fábrica de Sevilla

- Andalucía Open Future

- Tecnoincubadora Marie Curie de Sevila TechPark

Ofrecen servicios cómo Financiación pública y privada, contacto con otras empresas del sector, programas de innovación abierta, centros de investigación, oficina con herramientas y servicios necesarios y mentoria y asesoria.

Subvenciones enfocadas a este tipo de proyectos

- Next Generation EU por parte de la Unión Europea

- Convocatorias por parte del Gobierno de España y Comunidades Autónomas

## 1.7. Estructura de la memoria

La memoria sigue la plantilla de índice propuesta para el Proyecto Intermodular. Cada capítulo mantiene la trazabilidad con los demás: cada requisito del Capítulo 4 tendrá un diseño en el 5, una implementación en el 6 y una prueba en el 7.

| Capítulo | Contenido |
| --- | --- |
| Preliminares | Portada, declaración de autoría, resumen ejecutivo, palabras clave, índices y acrónimos |
| 1. Introducción | Contexto, problema, solución, objetivos, alcance, limitaciones y estructura |
| 2. Análisis del contexto y viabilidad | Sector y perfil de usuarios, análisis de la necesidad, soluciones existentes (benchmarking), partes interesadas, viabilidad técnica, económica y legal, riesgos iniciales |
| 3. Planificación y gestión del proyecto | Metodología Scrum, organización y roles, plan de trabajo, cronograma, recursos, presupuesto, riesgos, herramientas y gestión de versiones |
| 4. Análisis de requisitos | Perfiles de usuario, requisitos funcionales y no funcionales verificables, reglas de negocio (algoritmo de reparto), historias de usuario, priorización y matriz de trazabilidad |
| 5. Diseño de la solución | Arquitectura y patrón MVC, componentes, modelo de datos, mapa de navegación, wireframes y diseño final, seguridad |
| 6. Desarrollo e implementación | Tecnologías, entorno, estructura del código, funcionalidades principales, persistencia, interfaz, dependencias, ramas y decisiones técnicas |
| 7. Pruebas y aseguramiento de la calidad | Estrategia, smoke tests, pruebas unitarias, funcionales, de usabilidad y de seguridad; resultados e incidencias |
| 8. Despliegue y puesta en producción | Infraestructura, instalación, despliegue, configuración, copias de seguridad, monitorización y mantenimiento |
| 9. Manuales de uso | Manual de instalación, técnico y de usuario; preguntas frecuentes |
| 10. Resultados y evaluación final | Producto desarrollado, cumplimiento de objetivos, requisitos y KPI, comparación entre lo planificado y lo real, dificultades |
| 11. Conclusiones y líneas futuras | Conclusiones, mejoras, escalabilidad y reflexión sobre el aprendizaje |
| Referencias y anexos | Referencias en formato IEEE; requisitos, diagramas, modelo de datos, pruebas, presupuesto, cronograma, licencias, repositorio |

#### Tabla 12. Estructura de memoria

- Herramienta: GitHub Projects (Kanban: To Do → In progress → Ready → To Fix → In review → Done), con una vista por sprint.

- Nomenclatura: PD- para Proyecto Intermodular y DI- para Desarrollo de Interfaces; cada tarea es un issue con responsable, estimación y sprint.

- Código: rama por miembro (siarhei-branch, pablo-branch, roberto-branch, elias-branch) e integración en main mediante Pull Request.

- Documentación: Markdown en el repositorio Proyecto-Intermodular-By-Me-Too, un archivo por apartado (PD-x.x).

## 1.8. Viabilidad tecnica

### Descripción del equipo de trabajo

El proyecto está compuesto por un equipo reducido de 4 integrantes del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM): Pablo , Roberto, Siarhei y Elias.

Dado que el equipo debe cubrir todas las áreas del desarrollo de software y la gestión del proyecto, se ha adoptado una estructura ágil basada en la metodología SCRUM, combinando especializaciones técnicas individuales con un esquema de roles rotativos en cada sprint.

### 1.8.1. Miembros del equipo y especialización técnica

Para maximizar la eficiencia en el desarrollo, cada integrante asume un rol técnico principal basado en sus competencias:

- Product Owner y Analista de Requisitos:

  - Miembro asignado: Siarhei.

  - Funciones: Recogida de necesidades de usuarios potenciales mediante encuestas, priorización del Product Backlog en GitHub Projects, delimitación del MVP y validación funcional del software frente a las historias de usuario.

- Desarrollador Front-End e Interfaz de Usuario:

  - Miembro asignado: Elias.

  - Funciones: Diseñar los prototipos interactivos en Figma/Base44 e implementar la interfaz de usuario con Flutter y componentes multiplataforma, garantizando la usabilidad y la sincronización en tiempo real.

- Desarrollador Back-End y Arquitectura de Datos:

  - Miembro asignado: Pablo.

  - Funciones: Implementar la lógica de negocio, programar el algoritmo de reparto (común, personal y parcial) y gestionar la persistencia e integración con la base de datos en la nube (Firebase), también gestionará las dependecias y Apis necesarias para el desglose de productos seleccionables por el usuario.

- QA Tester y Responsable de Calidad:

  - Miembro asignado: Roberto.

  - Funciones: Diseñar y ejecutar las pruebas mediante las herramientas de flutter , y controlar que no existan bugs críticos abiertos antes de cada entrega.

### 1.8.2. Planificación de Sprints y Rotación del Scrum Master

El desarrollo del proyecto se estructura en 8 Sprints de aproximadamente dos semanas de duración cada uno, abarcando desde el 21/09/2026 hasta el 22/02/2027.

Con el objetivo de que todos los integrantes adquieran experiencia en la facilitación ágil y la eliminación de bloqueos, el rol de Scrum Master se rotará en parejas de Sprints entre los 4 miembros del equipo:

| Sprint | Fechas aproximadas | Fase del Proyecto | Scrum Master | Responsabilidades del Scrum Master en el Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 21/09 - 05/10 | Fase 1: Planificación y Validación | Siarhei | Facilitar la encuesta inicial, creación del tablero en GitHub Projects y definición del MVP. |
| Sprint 2 | 06/10 - 19/10 | Fase 1: Viabilidad y Arquitectura | Siarhei | Supervisar el estudio de viabilidad técnica, elección de tecnologías y redacción del Capítulo 2. |
| Sprint 3 | 20/10 - 02/11 | Fase 2: Autenticación y Grupos | Elias | Coordinar el Sprint Planning para el registro de usuarios, creación de grupos e inicio de sesión. |
| Sprint 4 | 03/11 - 16/11 | Fase 2: Lista Compartida | Pablo | Facilitar la implementación de la sincronización de listas en tiempo real y resolver bloqueos de concurrencia. |
| Sprint 5 | 17/11 - 30/11 | Fase 2: Algoritmo de Reparto | Pablo | Asegurar la integración continua del módulo de reparto (gastos comunes y parciales). |
| Sprint 6 | 01/12 - 14/12 | Fase 2 y 3: Balances y Pruebas | Roberto | Gestionar la integración del cálculo de balances periódicos y coordinar la primera batería de Smoke Tests. |
| Sprint 7 | 15/12 - 15/01 | Fase 3 y 4: Pruebas y Despliegue | Roberto | Dirigir la ejecución de pruebas con usuarios piloto, evaluación SUS y control de regresión. |
| Sprint 8 | 16/01 - 22/02 | Fase 4: Manuales y Cierre | Elias | Coordinar la entrega de manuales técnicos/usuario, revisión final de la memoria y preparación del lanzamiento. |

#### Tabla 13. Planificacion de Sprints

### 1.8.3. Ventajas de esta organización

- Polivalencia del equipo: La rotación del rol de Scrum Master permite que todo el equipo conozca de primera mano la gestión de tareas, etiquetado (PD- y DI-) y seguimiento en el tablero Kanban.

- Especialización técnica: Mantener un rol técnico principal durante todo el proyecto evita pérdidas de tiempo por cambio de contexto técnico y asegura entregables de alta calidad en cada área.

Arquitecturas:

- (Frontend). Figma/Base44/Draw.io/Flutter(dart)

- (Backend). [ Lógica de negocio distribuida a través del uso de acceso a datos ] Enlazaremos Flutter con Java para el backend mediante API REST

- (Base de Datos). Firebase

Recursos Hardware y Software

- Equipos de sobremesa y portátiles con potencia de procesamiento, memoria RAM y almacenamiento para trabajar de manera óptima y con la posibilidad de usar emuladores.

- Conexión a Internet.

- Conexión a la red eléctrica.

- Entorno de trabajo preparado.

- Dispositivos físicos con Android y iOS para el despliegue y testeo en condiciones reales. Android Studio para emular diferentes dispositivos y hacer testing/QA

- Sistema Operativos (Windows,Linux,macOs)

- (Entorno de Desarrollo). Visual Studio Code/Apache NetBeans/Android Studio/Xcode

- (Gestión de Proyecto). Github

- (Comunicación) Discord/Whatsapp

### 1.8.4. Estudio Económico, Costes de Mano de Obra y Análisis de Riesgos

A). Cálculo Exacto de Horas de Ingenería (Invertidas y Futuras)

El proyecto se desarrolla entre el 21 de septiembre de 2026 y el 22 de febrero de 2027 (un periodo de 22 semanas en total).

- Horas ya invertidas (Fase Inicial / Sprints 1-2):

  - 40 horas acumuladas en conjunto por el equipo (10 horas dedicadas por cada uno de los 4 integrantes) en labores de toma de requerimientos, validación con encuestas, diseño de prototipos y arquitectura base.

- Horas futuras planificadas (Octubre 2026 – Febrero 2027):

  - Semanas restantes de desarrollo: ~19,5 semanas.

  - Carga de trabajo acordada: 40 horas semanales en conjunto como mínimo (10 horas semanales por integrante).

  - Cálculo de horas futuras: 19, 5 semanas × 40 horas/semana = 780 horas.

- Cálculo Total del Proyecto: Horas Totales = 40 h (invertidas) + 780 h (futuras) = 820 horas de ingeniería del software (Representa un promedio de 205 horas de trabajo individual por cada uno de los 4 desarrolladores).

B). Coste de Mano de Obra (Estudio Salarial DAM Junior 2026)

Para valorar económicamente el esfuerzo del equipo, se toma como referencia el salario de un Desarrollador de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) Junior en su primer año de trabajo en España bajo el Convenio Colectivo Estatal de Consultoría y Tecnologías de la Información (TIC):

| Concepto Salarial | Importe / Valor | Fuente de Referencia |
| --- | --- | --- |
| Salario Bruto Anual (Junior 0-1 años) | 22.000 € / año | Media sectorial DAM España 2026 |
| Seguridad Social a cargo empresa (+30%) | 6.600 € / año | Cotización contingencias comunes/desempleo |
| Coste Total Empresa Anual | 28.600 € / año | Salario Bruto + Cargas Sociales |
| Jornada Anual Convenio TIC | 1.800 horas / año | Jornada laboral ordinaria anual |
| Coste Hora Directo (Interno) | 15,89 € / hora | 28.600 €1.800 h |
| Tarifa Hora Mercado (Freelance / Consultoría) | 22,00 € / hora | Tarifa media de facturación junior |

#### Tabla 14. Valoración económica de la Mano de Obra en "By Me Too!":

- A Coste Interno / Empresa (15, 89 €/h):

  - Horas ya invertidas (40 h): 635, 60 €

  - Horas futuras (780 h): 12.394, 20 €

  - Coste Total Mano de Obra: 13.029, 80 €

- A Tarifa de Mercado Freelance (22, 00 €/h):

  - Valor de Mercado de la Ingeniería: 820 h × 22 €/h = 18.040, 00 €

C). Capital Monetario Directo Necesario (Infraestructura y Licencias)

Al margen del coste en horas de desarrollo, el proyecto requiere una inversión directa de capital en licencias, servicios cloud e infraestructura legal para su salida al mercado:

| Partida / Recurso | Descripción | Coste Estimado |
| --- | --- | --- |
| Google Play Developer Account | Cuenta de desarrollador Google Play (Pago único) | 23,00 € (25 USD) |
| Apple Developer Program | Licencia anual de distribución en App Store | 92,00 € (99 USD) |
| Servicios Cloud (Firebase Blaze) | Base de datos NoSQL, autenticación y hosting (5 meses) | 75,00 € (~15 €/mes) |
| Dominio y Web de Captación | Registro de dominio (bymetoo.app) y hosting Landing | 25,00 € / año |
| Registro de Marca (OEPM) | Protección del nombre comercial "By Me Too!" en España | 125,00 € |
| Marketing y Difusión Piloto | Campañas iniciales en redes sociales universiarias | 100,00 € |
| Entorno y Herramientas (IDE/Git) | VS Code, Android Studio, Figma, GitHub (Planes Free/Student) | 0,00 € |
| CAPITAL DIRECTO TOTAL REQUERIDO | Gasto en servicios y licencias | 440,00 € |

#### Tabla 15. Capital total requerido

D). Coste Total Estimado del Proyecto

El presupuesto global consolidado para la entrega del MVP V1.0 en febrero de 2027 asciende a:

Coste Total = Mano de Obra (Interna) + Capital Directo = 13.029, 80 € + 440, 00 € = 13.469, 80 €

E). Matriz de Riesgos Técnicos y Medidas de Mitigación

El éxito técnico del software puede verse afectado por las siguientes barreras y riesgos específicos identificados:

| Riesgo Técnico | Impacto | Probabilidad | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Errores en algoritmos de reparto de céntimos | Alto | Media | Automatización de pruebas unitarias con flutter_test / JUnit evaluando casos límite de división decimal e indivisible. |
| Conflictos de concurrencia en tiempo real | Alto | Media | Implementación de transacciones atómicas en Firebase Cloud Firestore para evitar lecturas/escrituras simultáneas corruptas. |
| Curva de aprendizaje en Flutter / Dart | Medio | Alta | Realización de Spikes técnicos iniciales y uso de arquitecturas de componentes estándar (Provider / BLoC). |
| Fallos de conectividad en supermercados | Medio | Alta | Configuración de la persistencia local fuera de línea (offline persistence) nativa del SDK de Firestore. |
| Retrasos en la aprobación de las Stores | Bajo | Media | Generación y validación temprana de builds de prueba mediante Google Play Internal Testing. |

#### Tabla 16. Riesgos Técnicos

F). Estudio de Impacto y Modelo de Monetización

Para garantizar la viabilidad del proyecto a medio y largo plazo, se define un modelo de negocio con tres vías principales de generación de ingresos:

1. Modelo Freemium (Suscripción In-App)

- Plan Gratuito: Permite administrar hasta 2 grupos de convivencia con cestas ilimitadas y repartos estándar.

- Plan Premium "By Me Too Pro" (1, 99 €/mes o 14, 99 €/año por grupo):

  - Historial ilimitado de tiques pasados.

  - Exportación de informes mensuales de gastos a PDF/Excel.

  - Gastos recurrentes programados (alquiler, suministros).

  - Escaneo inteligente de tiques mediante OCR/IA (previsto para V2.0).

2. Publicidad Contextual No Intrusiva (Google AdMob)

- Inserción de banners discretos en la pantalla de liquidación con ofertas y promociones de cadenas de supermercados locales (Mercadona, Carrefour, Lidl).

3. Afiliación y Cashbacks

- Integración con plataformas de entrega a domicilio y supermercados online, obteniendo una comisión por cada cesta de la compra convertida desde la app.

Estimación de Rentabilidad y Punto de Equilibrio (Break-Even):

- Con una base inicial en la prueba piloto de 500 usuarios activos (aprox. 125 grupos):

  - Si el 4% convierte a la versión Premium: 20 usuarios × 1, 99 €/mes = 39, 80 €/mes.

  - Ingresos estimados por publicidad AdMob:  ∼ 15, 00 €/mes.

  - Ingresos Mensuales Iniciales:  ∼ 54, 80 €/mes.

- Conclusión de Viabilidad: Los ingresos iniciales cubren holgadamente los costes operativos de infraestructura Cloud ( ∼ 15 €/mes), alcanzando el Punto de Equilibrio Operativo (Break-Even) a partir de solo 200 usuarios activos, garantizando la sostenibilidad financiera de la aplicación sin requerir financiación externa pesada.

Resultados previstos:

Ingresos previstos respecto a los gastos(materiales,mano de obra,transporte,Costes Operativos e Indirectos, ubicación física, Costes de Infraestructura y Licencias,mantenimiento,)

Encuesta de mercado:

Proyectos similares(fortalezas,debilidades,precios,marketing,calidad,lealtad) Considerar tendencias demográficas, culturas,ingresos.

Decisión siguiendo el Plan de negocios:

- Organigrama: donde se evidencien los roles de trabajo.

- Mercadeo y comercialización: las estrategias para dar a conocer el proyecto.

- Ubicación o posibles ubicaciones del proyecto.

- Materiales, equipos y recursos: con el mayor nivel de detalle posible.

- Costos laborales: los gastos en personal.

- Cantidad de mano de obra necesaria y las capacidades requeridas.

- Gastos generales como seguros, impuestos, préstamos y servicios públicos.

- Costos durante la operación, en caso de que aplique.